Расписание спринта

Для разработки сервиса выбрана методология  Scrum, так как эта программа во многом будет совершенствоваться именно по отзывам от пользователей: трудно предсказать какой алгоритм распределения заказов будет лучше, какая система рекомендаций понравится больше и т. п.. Это сервис не для большой компании, так что детальный  учёт рисков и документацию можно опустить, отдав предпочтение  скорости и лёгкости в адаптации, что и требуется для таких приложений для поддержания конкурентоспособности. То есть за несколько спринтов будет разработана черновая жизнеспособная версия, и после тестов и отзывов от заказчика и пользователей (курьеров, ресторанов) будут вноситься дальнейшие усовершенствования.

| Спринт | Что разрабатывается |
| --- | --- |
| 1 | Разработка макетов экранов, настройка репозитория и облачного сервера |
| 2 | Разработка модуля авторизации и профиля пользователей (клиент; курьер, ресторан после верификации диспетчера) |
| 3 | Разработка экранов для заказа клиента (поиск, просмотр страницы ресторана, добавление в корзину, оплата (тестовая, без реальной связи), страница для отслеживания заказа с деталями и кнопками связи с курьером/рестораном, кнопкой отмены) |
| 4 | Ресторан: управление меню и приём заказов |
| 5 | Курьер: может выполнять и отклонять заказы, видит карту с загруженностью по зонам, есть мессенджер для связи с рестораном/диспетчером/клиентом |
| 6 | Разработка системы распределения заказов (автоматическая и с переводом на диспетчера) |
| 7 | Настройка подключений с системой оплаты, с передачей геолокации курьера |
| 8 | Тестирование, сбор обратной связи и анализ |
| 9 | Доработки и подготовка документации по использованию |